УТВЕРЖДАЮ:
Глава Анцирского сельсовета

_____________А.Н. Лавренков

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Анцирский сельсовет Канского района Красноярского края»

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации | За отчетный период |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда Анцирского сельсовета | 546.5 | 457.3 | 365.6 | 339.3 | 0.529 | 0.528 | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда Анцирского сельсовета в удовлетворительном состоянии |
| 2 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Анцирского сельсовета | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | ˗ |
| 3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 260.0 | 0.376 | 0.405 | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устранение деформаций и повреждений покрытий автомобильной дороги по ул. Советской в с. Анцирь Канского района Красноярского края |
| 4 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Анцирского сельсовета сельсовета | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.003 | 0.004 |  |
| 5 | Обустройство наиболее опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами организации дорожного движения и нанесение дорожной разметки за счет средств дорожного фонда Анцирского сельсовета | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |
| 6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на авто-мобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.048 | 0.051 | Обустройство пешеходного перехода вблизи учебного учреждения |
| 7 | Софинансированние по обустройству пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Анцирского сельсовета | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.009 | 0.010 |  |
| Итого: | 895.0 | 759.8 | 690.1 | 641.8 | 1.0 | 1.0 |  |

| Ведущий специалист по финансовым и экономическим вопросам |  |  |  | Мальцева Т.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность исполнителя |  | подпись |  | Ф.И.О. |

« 23 » января 20 17 г.